УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ятого скликання

двадцять п’ята сесія

РІШЕННЯ

| 11.09.2009 |  | № 8 |
| --- | --- | --- |

Про Програму «Питна вода Чернігівського району» на 2009-2020 роки

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та з метою стабільного забезпечення якісною питною водою населення району Чернігівська районна рада Запорізької області  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Питна вода Чернігівського району» на 2009-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2.Районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання Програми та інформувати районну раду про хід її виконання до 15 лютого року, що іде за звітним.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з фінансових, соціально-економічних питань і бюджету.

Голова ради 							       В. О. Кошеленко

|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням районної ради 11.069.2009 № 8 |
| --- | --- | --- |

Програма «Питна вода Чернігівського району» на 2009-2020 роки

смт. Чернігівка

2009

Загальні положення

Програма «Питна вода Чернігівського району» на 2009 – 2020 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою  відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 – 2020 роки».

Розроблення Програми обумовлено:

незадовільним станом забезпечення населення району питною водою та водовідведенням;

потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості питної води в районі;

відсутністю централізованого водопостачання в більшості населених пунктів району;

відсутністю очисних споруд каналізації смт. Чернігівка, с. Новополтавка;

незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

відсутністю очистки питної води;

необхідністю планування резервного водопостачання на випадок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

При виконанні заходів, передбачених Програмою, буде досягнута подача населенню району якісної питної води, яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Для досягнення цієї мети необхідно інвестувати з усіх джерел фінансування у водопровідно-каналізаційне господарство району 60,95 млн. грн.

Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі

району та якості питної води

### На території району на сьогодні проживає  18,9 тис. чоловік. Послугами централізованого  господарсько-питного водопостачання користується близько 25%  населення району. Решта населення використовує воду із шахтних колодязів та басейнів. Децентралізоване водопостачання сіл району забезпечується колодязями загального використання, яких в районі налічується 17. Питна вода із колодязів вимагає бути кращою.

Водозабезпечення споживачів смт. Чернігівки здійснюється від   трьох мало дебітних артезіанських свердловин розташованих на території  Чернігівки та села Новополтавка. Значна частина водопроводу селища із стальних труб  через корозію знаходиться в аварійному стані і потребує реконструкції. Водоводи із чавунних та азбестоцементних труб в зв’язку з постійною заміною металевих вставок знаходяться в незадовільному  технічному стані. Протяжність водопровідних мереж складає – 34,0 км. Централізованим водозабезпеченням селище забезпечено частково.

### Водовідведення селища передбачається трьома каналізаційними насосними станціями з загальним об’ємом  550 куб. м  і одного вигрібу на 100 м3 На даний момент очисні споруди знаходяться в незадовільному стані через зношеність обладнання. У зв’язку з цим частина каналізаційних вод потрапляє в річку Молочну. Протяжність каналізаційних мереж смт. Чернігівка складає 9, 96 км.

Із 40 сільських  населених пунктів Чернігівського району централізоване водозабезпечення мають частково 5 населених пунктів, але на даний момент мережі знаходяться в аварійному  та в неробочому стані із-за тривалої експлуатації. Каналізаційні мережі має  село Новополтавка, протяжність  7 км. Їх  зношеність  та  амортизаційний  знос  складають близько  100%.  На території району очисні споруди відсутні в зв’язку з чим виникає потреба закінчення проектувальних та будівельних робіт по проекту «Реконструкція очисних каналізаційних споруд смт. Чернігівка –ІІ черга», яка передбачає будівництво біоплато за рахунок коштів обласного та державного бюджетів.

### Також актуальним є вирішення проблеми відведення стоків від житлового масиву по вул. Бабенко та вул. Піонерська в смт Чернігівка.  Необхідно провести  розширення та реконструкцію каналізаційних мереж та споруд на них. На даний час каналізаційні стоки від житлового масиву по вул. Бабенко та вул. Піонерська відведені до резервуару ємкістю 100 куб. м., з подальшою його очисткою спеціальним автотранспортом. Через відсутність автотранспорту, очистка резервуару не відбувається, а стоками забруднюється річка Молочна, що суперечить вимогам загальнодержавних програм з охорони природи, та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів.

Виходячи з вищевикладеного, необхідно провести будівництво нової КНС та прокласти трубопровід до існуючої КНС № 5, що забезпечить виведення стоків від житлового масиву по вул. Бабенко та Піонерська через КНС № 5 до центрального самопливного колектору.

Виконання робіт на об’єкті  ліквідує скиди забруднюючих речовин в р. Молочна, дасть можливість покращити стан навколишнього природного середовища. Буде сприяти досягненню нормативних показників якості води р. Молочна, та забезпечить суттєве скорочення надходження забруднюючих речовин в Молочний лиман, та Азовське море, що є головною метою впровадження загальнодержавних програм з охорони природи, та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів.

Протягом останніх 3 років проект подається до облдержадміністрації для вирішення фінансування його за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Послуги водопостачання смт. Чернігівка надає  1 підприємство водопровідно-каналізаційного господарства    КП «Чернігівське ВУЖКГ».

У комунальній  власності територіальної громади  знаходиться  3   артезіанських свердловин потужністю  1,680 тис.м3 на добу, які подають питну воду з підземних джерел. Загальна протяжність комунальних водопровідних мереж складає 32,744 км, в тому числі ветхих та аварійних   9,966 км (30,4%). Щорічно споживачам подається 45,3  тис м3 води, з них: населенню                                   - 26,8  тис.м3; на комунально-побутові потреби - 18,5  тис.м3.               Протяжність каналізаційних мереж складає 9,955 км, в тому числі ветхих та аварійних   8,165 км (82%). Питомі витрати електроенергії на виробництво питної води в середньому становить 1,606 квт/год/м.3,  на водовідведення 0,580 квт/год/м3.

Централізоване водопостачання с. Новополтавка  здійснює  1 підприємство водопровідно-каналізаційного господарства    комунальної  власності.  Загальна протяжність комунальних водопровідних мереж складає 7,0 км, в тому числі ветхих та аварійних   7,0 (  100%). Щорічно споживачам подається до 20  тис м3 води, з них: населенню                                   - 14,5  тис.м3; на комунально-побутові потреби - 5,5  тис.м3.

Система водовідведення, протяжністю  16,5 км та очисні споруди с. Новополтавка знаходяться у незадовільному стані. Їх  зношеність  та  амортизаційний  знос  складають близько  100%.

Лабораторією санепідстанції із джерел централізованого водопостачання постійно досліджуються санітарно-хімічні та бактеріологічні  показники питної води. Питома вага нестандартних проб питної води, досліджених за санітарно-хімічними показниками з комунального водопроводу КП «Чернігівського ВУЖКГ» протягом 2001 – 2008 років становить 36%.

За бактеріологічними показниками питома вага нестандартних проб питної води, відібраних з комунального водопроводу КП «Чернігівського ВУЖКГ» становить 3%. По хімічному складу відхилення реєструються:

- по загальній жорсткості перевищує в 1,5 рази (16-17 мг-екв./дм3)

- по сухому залишку перевищує в 1,5 рази (1600-1800 мг./дм3)

- по сульфатам перевищує в 1,5 рази (700-800 мг/дм3)

- сірководень присутній в кількості 1,0-2,2 мг/дм3 (при його відсутності)

По вмісту нітратів, нітритів, аміаку, хлоридів, заліза, міді, фтору відповідає ДОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

Згідно результатів обласної СЕС вміст цинку, свинцю, миш’яку не виявлено. За радіологічними показниками питома активність природних радіонуклідів у воді не перевищує рівнів, встановлених «Нормами радіаційної безпеки України» (НРБУ-97, п.8.6.4)

Згідно СанПіНу «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопастачання» затвердженого наказом МОЗ України від 23.12.1996 року №383 та Постановою ГДСЛ України від 05.04.1999 року №19 «Про затвердження «Порядку впровадження ДержСанПіНу «Вода питна» вода досліджується і на паразитологічні показники. Відхилень не зареєстровано.

У водопровідній мережі із 5 визначаємих показників (органолептика) відхилення реєструється по кольоровості в 2-14 рази (40-2800), іноді по каламутності в 1,2-2 рази (3,4 мг/дм3), дуже рідко присмак до 1,5 рази (3 бали).

Для покращення якості питної води Програма передбачає встановлення 3 водонапірних башт потужністю 50 м куб. кожна та обладнання по обеззалізненню води.

Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення не відшкодовують витрати на їх виробництво. Складний фінансовий стан підприємств водопровідно-каналізаційного господарства району не дозволяє здійснювати роботи з покращення стану мереж та якості надання послуг.

Мета Програми:

поліпшення забезпечення населення Чернігівського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання та послугами водовідведення з очисткою стоків до вимог екологічних і санітарних норм;

реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування;

приведення нормативів питного водопостачання району до вимог Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»;

відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити завдання щодо відповідності джерел питного водопостачання санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водовідведення та водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, розвитку систем водозабору, транспортування питної води та водовідведення, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, а також розвитку нормативно правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення.

Напрями та заходи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за наступними напрямками:

охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

нормативно-правове забезпечення;

розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання

Програмою передбачається ряд заходів, направлених на охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання, а саме:

1. Інвентаризація та паспортизація джерел питного водопостачання.

Виконання цього заходу дасть змогу провести оцінку стану та ступеня забруднення джерел питного водопостачання.

2. Поліпшення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.

На основі матеріалів інвентаризації та паспортизації джерел питного водопостачання передбачається розробка заходів щодо приведення зон санітарної охорони джерел питного водопостачання відповідно до вимог діючих санітарних норм із винесенням за їх межі полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників, тощо.

3. Тампонаж недіючих артезіанських свердловин.

Виконання цього заходу припинить хімічне та бактеріологічне забруднення підземних горизонтів питного водопостачання.

На виконання заходів Програмою передбачається залучити на 2009 – 2020 роки фінансування в обсязі 60,95 млн. грн.

Основні завдання  щодо реалізації Програми «Питна вода Чернігівського району на 2009-2020 роки»

| № з/п | Завдання | Зміст заходу | Обсяги фінансування, тис. грн. на 2009 – 2020 роки | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | 1.1 Поліпшення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | 4,0 | Зменшення надходження забруднюючих речовин у водні об'єкти – джерела водопостачання |
|  |  | 1.2 Тампонаж недіючих свердловин | 40,0 | – “ – |
|  |  | 1.3 Інвентаризація та паспортизація джерел питного водопостачання | 5,0 | – “ – |
| 2 | Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення | 2.1. Будівництво нових групових водопроводів для водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною та неякісною водою | 21800,0 | Забезпечення населення питною водою нормативною якості |
|  |  | 2.2. Будівництво і реконструкція локальних об'єктів водопостачання населених пунктів, які користуються привізною та неякісною водою | 36500,0 | – “ – |
|  |  | 2.3. Будівництво і реконструкція локальних об'єктів водовідведення населених пунктів | 2400,0 | Ліквідація скидів забруднюючих речовин в р. Молочна, покращення стану навколишнього природного середовища |
|  | Всього по району |  | 60949,0 |  |

### Обсяг робіт

### з будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною та неякісною водою на 2009-2020 роки

### млн. грн.

| № | Найменування місцезнаходження об’єкта будівництва | 2009-2020 роки | В тому числі | Прогноз на період 2013-2020 роки | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Покращення якості питної води для населення частини смт. Чернігівка ( 3 км, 3 водонапірні башти 50 м куб. кожна та обладнання по обеззалізненню води) | 1,8 | 0,3 | 0,5 |  |  | 1,0 | Державний, місцевий бюджет |
| 2 | Реконструкція водопровідної мережі смт. Чернігівка – 1км та двох водонапірних башт | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | Державний, місцевий бюджети |
| 3 | Будівництво водопровідної мережі смт. Чернігівка – 15 км | 4,8 |  |  |  | 1.0 | 3,8 | Державний, місцевий бюджет |
| 4 | с. Новополтавка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкція водопровідної мережі -5км | 1,8 |  |  | 0,8 |  | 1,0 | Державний, місцевий бюджет |
|  | - будівництво водопровідної мережі – 14 км | 4,4 |  |  |  | 1,0 | 3,4 | Державний, місцевий бюджет |
| 5 | с. Владівка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція водопровідної мережі -1 км | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | Державний, місцевий бюджети |
|  | Будівництво водопровідної мережі - 4км | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 | Державний, місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | с. Довге |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво водопровідної мережі - 6 км | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 | Державний, місцевий бюджет |
| 7. | с. В-Токмак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво водопровідної мережі - 15 км | 4,8 |  |  |  |  | 4,8 | Державний, місцевий бюджет |
| 8 | с. Просторе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція водопровідної мережі - 4 км | 1,2 |  |  |  | 0,5 | 0,7 | Державний, місцевий бюджет |
|  | Будівництво водопровідної мережі – 6 км | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 | Державний, місцевий бюджет |
| 9 | с.Широкий Яр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція водопровідної мережі – 3 км | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | Державний, місцевий бюджет |
|  | Будівництво водопровідної мережі – 5 км | 9,0 |  |  |  |  | 9,0 | Державний, місцевий бюджет |
| 10 | сел. Стульневе Реконструкція водопровідної мережі – 4 км | 1,2 |  |  |  | 0,5 | 0,7 | Державний, місцевий бюджет |
| 11 | с. Богданівка реконструкція водопровідної мережі – 3 км | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 | Державний, місцевий бюджет |
|  | Всього: реконструкція – 24,0 км будівництво - 65,0 км | 36,7 | 0,3 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 30,3 |  |

### Обсяг робіт з будівництва і реконструкції об’єктів водовідведення на 2010-2020 роки

### млн.. грн..

| № п/п | Найменування місцезнаходження об’єкта будівництва | 2010-2020 роки | В тому числі | Прогноз на період 2013-2020 роки | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 20012 |  |  |
| 1 | Реконструкція очисних каналізаційних споруд та мереж смт Чернігівка – 4 км | 1,2 |  | 0,5 | 0,7 |  | Державний бюджет |
| 2 | Реконструкція каналізаційних мереж та будівництво очисних споруд с. Новополтавка – 5 км | 1,2 |  |  | 0,5 | 0,7 | Державний бюджет |
|  | Всього | 2,4 |  | 0,5 | 1,2 | 0,7 |  |

### Обсяг

### робіт з будівництва нових групових водопроводів для водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привозною та неякісною водою на 2010-20020 роки

| № п/п | Найменування місцезнаходження об’єкта будівництва | Одиниця виміру | 2010-2020 Роки | В тому числі | Прогноз на період 2013-2020 роки | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 20012 |  |  |
| 1 | Чернігівський груповий водопровід. У тому числі будівництво магістральних водоводів та будівництво напірно-регулювального резервуару в смт Чернігівка (с. Зоря, с. Пірчине, ст. Верхній Токмак-І, с. Верхній Токмак, с. Нижній Токмак, с. Могиляни, смт Чернігівка) | млн. грн. км кількість сел | 21,8 89,3 7 |  |  |  | 21,8 89,3 7 | Державний, місцевий бюджет |