УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ятого скликання

двадцять восьма сесія

РІШЕННЯ

| 25.02.2010 |  | № 5 |
| --- | --- | --- |

Про Програму енергозабезпечення та ефективного використання енергетичних ресурсів Чернігівського району на 2010-2015 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму енергозабезпечення та ефективного використання енергетичних ресурсів Чернігівського району на 2010-2015 роки (далі – Програма), (додається).

2. Залишити відкритою Програму для доповнень та корегувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку району.

3. Районній державній адміністрації Запорізької області забезпечити організацію виконання Програми та інформувати районну раду про хід її виконання за підсумками кожного року.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 15.09.2006 № 1 «Про Програму енергозабезпечення та енергозбереження Чернігівського району на 2006-2010 роки».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з фінансових, соціально-економічних питань та бюджету Чернігівської районної ради Запорізької області .

Голова  ради					     			В.О.Кошеленко

###### ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

25.02.2010                 № 5

## Програма

енергозабезпечення та ефективного

використання енергетичних ресурсів

Чернігівського району  на  2010-2015 роки

Вступ

Одним з пріоритетних напрямків сучасної державної політики по реформуванню економіки є енергозбереження та ефективне використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів.

На необхідність зменшення використання енергоресурсів і впровадження технологій з ефективного використання енергетичних ресурсів у всіх галузях господарювання, як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях, вже давно вказують численні негативні факти і явища, які пов’язані з дефіцитом паливно-енергетичних ресурсів, безперервним зростанням цін на енергоресурси тощо.

Обтяжлива залежність національної економіки України від зовнішніх джерел енергопостачання переростає в проблему національної безпеки. Тому на сьогодні ефективне використання енергетичних ресурсів визначено одним із найважливіших напрямів державної політики України.

Районна Програма енергозабезпечення та ефективного використання енергетичних ресурсів Чернігівського району на 2010-2015 роки (далі – Програма) покликана забезпечити частину поставлених завдань у сфері енергозбереження та енергоефективності України.

Впровадження заходів з енергозбереження має стати невід’ємною складовою частиною програм розвитку підприємств усіх галузей господарювання та програм розвитку громад району.

Програма залишається відкритою для доповнень та корегувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку району. У разі необхідності можливо внесення змін і доповнень до Програми за ініціативою юридичних і фізичних осіб.

Мета і завдання Програми

Головною метою Програми є підвищення ефективності енергозбереження Чернігівського району. Наслідком реалізації Програми має бути забезпечення енергетичної безпеки населених пунктів, підприємств та установ району, економія енергоресурсів і коштів.

Програма направлена на впровадження енергоефективних заходів в бюджетних установах, закладах соціальної сфери, житлово-комунальному і сільському господарстві.

Реалізація на території району державної політики ефективного використання енергетичних ресурсів направлена на стабілізацію та збільшення виробництва товарів і надання послуг, упорядкування витрат на енергоносії підприємств, організацій і закладів, незалежно від форм власності і в сфері житлово-комунального господарства.

Головним завданням цієї Програми є системне впровадження нових засобів освітлення, обігріву приміщень, обліку енергоресурсів, нових технологій в житлово-комунальному та сільськогосподарському виробництві.

Відповідно до діючого законодавства наслідком  реалізації Програми має бути:

підвищення ефективності використання та  зменшення використання енергетичних ресурсів;

зацікавленість виробників продукції та послуг, інших споживачів паливно-енергетичних ресурсів у застосуванні ефективних технологій;

застосування державних нормативів витрат палива і енергії для установ бюджетної сфери;

скорочення питомих витрат енергоресурсів без обмежень інтересів, як населення, так і підприємств, організацій та установ;

створення економічних, технічних і організаційних умов для ефективного використання енергетичних ресурсів, стимулювання проведення енергозберігаючої політики виробниками і споживачами енергії;

реалізація потенціалу нетрадиційних видів палива.

Впровадження заходів з енергозабезпечення району

Актуальним на сьогодні для життя району питанням є забезпечення опалення закладів освіти, культури, охорони здоров’я, житлового фонду.

### Чернігівський район не газифікований. Через банкрутство підприємства теплових мереж в смт. Чернігівка відсутнє централізоване опалення багатоповерхових житлових будинків, бюджетних установ і організацій. Для вирішення проблеми розроблений проект «Зовнішні та внутрішні електромережі та об’єкти електропостачання смт. Чернігівка-реконструкція».

### Проектно-кошторисна документація виконана по розділу «Зовнішні електромережі і об’єкти електропостачання, смт. Чернігівка – реконструкція», яким передбачається здійснення робіт по реконструкції зовнішніх мереж та по розділу «Внутрішні електромережі і об’єкти електропостачання, смт. Чернігівка – реконструкція» окремо (додаток 2).

### Проект із реалізації робіт по реконструкції внутрішніх електромереж кошторисною вартістю 5079,5 тис. грн., пройшов конкурсний відбір інвестиційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві згідно постанови Кабінету Міністрів України № 327 від 02.04.2009 та наказу Мінжитлокомунгоспу від 07.07.2009 № 194.

### Роботи по зовнішніх електромережах передбачається здійснити за рахунок коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» відповідно до державної програми «Розвитку електроенергетики України».

### Проектом передбачена величина розрахункової максимальної потужності – 6526 кВт (існуюча потужність становить 1032 кВт). Реконструкція внутрішньо будинкових мереж включає заміну проводки, щитів вводу, управління, установку багато тарифних електронних лічильників поквартирного обліку спожитої електроенергії.

Виконання робіт по проекту дасть можливість забезпечити теплом населення, установи та організації смт. Чернігівка.

Програма включає заходи з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, які передбачається впровадити на підприємствах та в організаціях всіх форм власності, бюджетних установах  за період дії Програми (додаток 1), а саме:

- реконструкція приміщень та систем опалення,

- завершення робіт з відновлення вуличного освітлення,

- проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах,

- заміна віконних блоків на металопластикові,

- заміна ламп розжарювання на енергоефективні та встановлення багатотарифних лічильників електроенергії,

- оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води,

- заміна обладнання на менш потужне, його модернізація та інше.

### Протягом останніх років в районі здійснюються заходи щодо впровадження  електроконвекторного опалення. Такий вибір обумовлений відсутністю котелень. Ще одним чинником є висока жорсткість води на території району і це унеможливлює використання останньої в опалювальних системах, що доведено практично. Тому єдиним і найоптимальнішим способом теплозабезпечення в районі є електроконвекторне опалення.

Програмою передбачається впровадження ряду проектів із реконструкції систем зовнішнього та внутрішнього електропостачання  системи опалення загальноосвітніх шкіл, інших бюджетних установ із залученням бюджетних коштів (додаток 2).

Вагомий внесок в сфері енергозбереження від сільськогосподарських підприємств. За рахунок власних та кредитних ресурсів передбачається продовження впровадження нульової технології вирощування сільськогосподарських культур та ін.

Нова техніка дає можливість впроваджувати новітні технології вирощування сільгоспкультур, економії паливно-мастильних матеріалів, робочої сили, коштів, що в свою чергу впливає на собівартість вирощуваної продукції.

Альтернативні види палива, виробництво якого можливо налагодити в районі це паливо  біологічного походження - біогаз та біодизельне паливо. Програмою передбачається виробництво біогазу на базі фермерського господарства «Саєнко» для обігріву виробничих приміщень за рахунок коштів підприємства. Потребують державної підтримки виробництво біодизельного палива, сировиною якого може бути соняшник, ріпак, та утилізація біогазу із гноєсховища (додаток 3).

Ефективність від впровадження заходів

### Заходи, що передбачається здійснити в рамках Програми, направлені на збереження та ефективне використання енергетичних ресурсів у різних сферах господарювання. Більш ефективного результату в сфері енергозбереження можна досягти при здійсненні енергетичних аудитів. Основною метою енергетичного аудиту є обстеження підприємств, установ, організацій для визначення ефективності енерговикористання, оцінки потенціалу енергозбереження та розробки найбільш ефективних способів його реалізації.

Заходи з енергозабезпечення надають можливість забезпечити теплом населення, установи та організації району. Реалізація проектів у освітній сфері забезпечить нормальну температуру приміщень шкіл в осінньо-зимовий період, сприятиме зниженню рівня захворюваності учнів, підвищенню результативності навчання, зніме соціальну напругу серед громадськості та сприятиме підвищенню рівня довіри населення до органів влади.

Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми енергозабезпечення та ефективного використання енергетичних ресурсів Чернігівського району  на  2010-2015 роки передбачається здійснити за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, позикових коштів, коштів підприємств району.

Додаток 1

до рішення районної ради

25.02.2010                   № 5

Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань

Програми енергозабезпечення та ефективного використання енергетичних ресурсів

Чернігівського району  на  2010-2015 роки

| Найменування енергозберігаючого заходу, місце впровадження заходу | Обсяги фінансування тис. грн. | Джерело фінансу вання* |
| --- | --- | --- |
|  | Од. виміру | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкція систем опалення - всього | од. | 6,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 432,5 | 43,7 | 33,5 | 11,5 | 30 | 40 | 591,20 |  |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 3,111 | 1,136 | 0,55 | 0,3 | 0,07 | 0,05 | 5,22 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сільськогосподарські підприємства | од. | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 25,2 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 36,70 | 1 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,90 |  |
| Владівська сільська рада (ДНЗ,ПК) | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0,11 |  |
| Райвідділ культури (Чернігівська музична школа, районна бібліотека) | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 |  |
| обсяг коштів | тис грн. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100,00 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 |  |
| Широкоярська сільська рада (адмінбудинок) | од. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |  |
| Стульнівська сільська рада (адмінбудинок) | од. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 2,4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |  |
| Обіточненська сільська рада (бюджетні установи) | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |  |
| Чернігівська селищна рада, я/с "Посмішка" | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |  |
| Новополтавська сільська рада (адмінбудинок) | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |  |
| Просторівська сільська рада (бюджетні установи) | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 16,50 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |  |
| Забезпечення завершення робіт з відновлення вуличного освітлення - всього | од | 15 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 34,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 164 | 40 | 46 | 40 | 40 | 10 | 340,00 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владівська сільська рада | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 3 |
| Верхньотокмацька сільська рада | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 3 |
| Відділ культури (РЦКД) | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3 |
| Новополтавська сільська рада (с. Зоря) | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 3 |
| Просторівська сільська рада | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 30 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75,00 | 3 |
| Широкоярська сільська рада | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис грн. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 3 |
| Панфілівська сільська рада | од. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 3 |
| Стульнівська сільська рада | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30,00 | 3 |
| Обіточненська сільська рада | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 30 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75,00 | 3 |
| Чернігівська селищна рада | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60,00 | 3 |
| Богданівська сільська рада | од. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |  |
| обсяг коштів | тис. грн. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 3 |
| Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах - всього | од. | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 34,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 26,187 | 19,86 | 20,1 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 66,60 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхньотокмацька сільська рада | тис. грн. | 0,13 | 1,5 | 1,1 | 0,15 | 0 | 0 | 2,88 | 2 |
| Управління праці та соціального захисту -2 од. | тис. грн. | 0,107 | 0,36 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 2,3 |
| Широкоярська сільська рада | тис. грн. | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 2 |
| Новомихайлівська сільська рада | тис. грн. | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 2 |
| Чернігівська селищна рада | тис. грн. | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 2 |
| Панфілівська сільська рада | тис. грн. | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 2 |
| Обіточненська сільська рада | тис. грн. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 2,3 |
| Стільнівська сільська рада | тис. грн. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,60 | 2,4 |
| Новоказанкуватська сільська рада | тис. грн. | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 2 |
| Новополтавська сільська рада | тис. грн. | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 2 |
| КП "Чернігівське ВУЖКГ" | тис. грн. | 1,9 | 2,5 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 2 |
| Богданівська сільська рада (адмінбудинок,ДНЗ) -2 од. | тис. грн. | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 2 |
| Просторівська сільська рада (бюджетні установи) | тис. грн. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 3 |
| Чернігівська ЦРЛ | тис. грн. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 3 |
| Чернігівська райдержадміністрація | тис. грн. | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 3 |
| Заміна віконних блоків на металопластикові в бюджетних установах та сільгосппідприємствах - всього | од. | 308 | 353 | 182 | 142 | 89 | 80 | 1154,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 616 | 686,1 | 356 | 282 | 165 | 157 | 2261,90 |  |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 7,382 | 8,452 | 4,37 | 3,42 | 2,2 | 1,92 | 27,74 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сільськогосподарські підприємства | од. | 0 | 0 | 25 | 12 | 14 | 0 | 51,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0 | 51,2 | 23,6 | 16,5 | 0 | 91,30 | 1 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0 | 1,30 |  |
| Владівська сільська рада (ДНЗ,ДЛ) | од. | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46,00 |  |
| Обсяг коштів | тис грн. | 0 | 32 | 0 | 60 | 0 | 0 | 92,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,4 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 1,12 |  |
| Верхньотокмацька сільська рада | од. | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн.. | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |  |
| Райвідділ культури (Чернігівська музична школа, районна бібліотека) | од. | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн.. | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,4 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0,88 |  |
| Новоказанкуватська сільська рада | од. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |  |
| Обсяг коштів | тис грн. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |  |
| Новополтавська сільська рада | од. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн.. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |  |
| Управління праці та соціального захисту | од. | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 28,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн.. | 0 | 5,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 17 | 47,60 | 2,3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,67 |  |
| Широкоярська сільська рада (НВК) | од. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 3 |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 |  |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |  |
| Новомихайлівська сільська рада | од. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 4 |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |  |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |  |
| Чернігівська селищна рада | од. | 79 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 158 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,00 | 2, 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 1,89 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 |  |
| Обіточненська сільська рада | од. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 |  |
| Стульнівська сільська рада | од. | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 2,3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,55 |  |
| Богданівська сільська рада (адмінбудинок) | од. | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,12 | 0,096 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |  |
| Чернігівська ЦРЛ | од. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 10,08 |  |
| Просторівська сільська рада | од. | 100 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 175,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 350,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 4,20 |  |
| Заміна ламп розжарювання на енергоефективні в приміщеннях сільгосппідприємств та бюджетних установ - всього | од. | 1783 | 934 | 830 | 360 | 305 | 300 | 4512,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 55,34 | 30,02 | 26,3 | 10,9 | 9,15 | 9 | 140,66 |  |
| економія енергоресурсів | тис т.у.п. | 24,897 | 12,06 | 10,9 | 5,4 | 4,58 | 4,5 | 62,29 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Сільськогосподарські підприємства | од. | 45 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 2,5 | 3,2 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 1 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,015 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |  |
| Владівська сільська рада (ДНЗ,ДЛ,виконком, ПК) | од | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,84 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,042 | 0,015 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |  |
| Верхньотокмацька сільська рада | од. | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |  |
| Райвідділ культури ( районна бібліотека) | од. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,015 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |  |
| Новоказанкуватська сільська рада | од. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 |  |
| Новополтавська сільська рада (ДНЗ) | од. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 |  |
| УПСЗН (адмінприміщення, територіальний центр) | од. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,30 | 2,3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0,15 |  |
| Широкоярська сільська рада (НВК) | од. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 |  |
| Новомихайлівська рада (адмінбудинок, ФП) | од. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 |  |
| Обіточненська сільська рада | од. | 250 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 340,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 7,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 10,20 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 3,75 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 5,10 |  |
| Стульнівська сільська рада | од. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 2,4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 |  |
| КП "Чернігівське ВУЖКГ" | од | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 1 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,15 | 0,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 |  |
| Богданівська сільська рада (ДНЗ, адмінбудинок) | од. | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |  |
| Чернігівська райдержадміністрація | од | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |  |
| Чернігівська ЦРЛ | од | 650 | 650 | 650 | 300 | 300 | 300 | 2850,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 87,00 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 42,75 |  |
| Просторівська сільська рада | од | 630 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 720,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 9,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 10,80 |  |
| Заміна звичайного лічильника електроенергії на багатотарифний в адмінбудівлі Верхньотокмацької сільської ради | од. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |  |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |  |
| Реконструкція приміщень - всього | од. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11,00 |  |
| Обсяг коштів | тис грн. | 75 | 25 | 0 | 60 | 120 | 12,8 | 292,80 |  |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,9 | 0,3 | 0 | 0,5 | 1 | 1,3 | 4,00 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Широкоярська сільська рада (СБК) | од. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,50 |  |
| Приміщення сільгосппідприємств | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 |  |
| Обсяг коштів | тис грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 12,80 | 1 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,30 |  |
| Владівська сільська рада (ПК) | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |  |
| Просторівська сільська рада (БК) | од. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 3 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |  |
| Новополтавська сільська рада (ПК) | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |  |
| Оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води в смт. Чернігівка (ВУЖКГ) | од | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 37,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 9,00 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п. | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |  |
| Заміна насосного обладнання на КНС та ВНС на менш потужне на (ВУЖКГ) | од | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 134,3 | 22,5 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 164,00 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п. | 0,013 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |  |
| Обладнання водопровідних насосних станцій частотними перетворювачами (ВУЖКГ) | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 20,5 | 21,3 | 21,5 | 20,8 | 27,5 | 0 | 111,60 | 2 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п. | 0,019 | 0,013 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0,10 |  |
| Заміна обладнання на менш потужне в Чернігівській ЦРЛ | од | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 110,00 |  |
| Обсяг коштів | тис. грн. | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 180,00 | 2,3,4 |
| економія енергоресурсів | тис. т.у.п. | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,06 |  |
| ВСЬОГО по району | тис. грн. | 1574,3 | 945,6 | 561,9 | 457,2 | 393,9 | 231,1 | 4164,0 |  |
|  | тис. т.у.п. | 36,4 | 22,0 | 15,8 | 9,7 | 7,9 | 7,8 | 99,6 |  |

*  1- власні кошти, 2- місцевий бюджет, 3- державний бюджет, 4- інші джерела

Додаток 2

до рішення районної ради

25.02.2010                 № 5

Заходи, які передбачається впровадити із залученням коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з енергозбереження  в Чернігівському районі

| № з/п | Найменування заходу | Місце впровадження | Обсяги фінансування (бюджетні кошти) (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Енергозабезпечення смт. Чернігівка |
| 1 | Внутрішні електромережі і об’єкти електропостачання, смт. Чернігівка – реконструкція | смт. Чернігівка | 5079,5 | - | - | - | - | - | 5079,5 |
| Енергозабезпечення бюджетних установ |
|  | Реконструкція системи внутрішнього і зовнішнього електрозабезпечення, системи опалення для електроконвекторного опалення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новополтавська ЗОШ І-ІІІ ст. | с. Новополтавка | 914,4 | - | - | - | - | - | 914,4 |
| 2 | Владівська ЗОШ І-ІІІ ст. | с. Владівка | - | 950,0 | - | - | - | - | 950,0 |
| 3 | Новоказанкуватська ЗОШ І-ІІІ ст. | с. Новоказанкувате | - | - | 970,0 | - | - | - | 970,0 |
| 4 | Чернігівська ЗОШ І-ІІ ст. | см. Чернігівка | - | - | - | 580,0 | - | - | 580,0 |
| 5 | Замістянська ЗОШ І-ІІ ст. | с. Замістя | - | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 |
| 6 | Чернігівський спеціалізований мистецький навчальний заклад | смт. Чернігівка | 35,0 | - | - | - | - | - | 35,0 |
| 7 | Центральна поліклініка | смт. Чернігівка | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | 800,0 |
| 8 | Владівська дільнична лікарня | с. Владівка |  | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 |
|  | Разом: |  | 6428,9 | 1350,0 | 970,0 | 780,0 | 600,0 | - | 10128,9 |

Додаток 3

до рішення районної ради

25.02.2010               № 5

Заходи, які передбачається впровадити в сільськогосподарських підприємствах Чернігівського району

| № з/п | Найменування заходу | Обсяги фінансування (тис. грн.) | Джерело фінансу вання* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010-2015 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Впровадження нульової технології вирощування сільськогосподарських культур | 3000 | - | 3500 | - | - | - | 6500 | 1,4 |
| 2 | Виробництво біогазу на базі фермерського господарства «Саєнко» для обігріву виробничих приміщень | - | 2000 | - | - | - | - | 2000 | 1,4 |
| 3 | Утилізація біогазу з гноєсховища ТОВ «Укрлан | - | - | - | 2000 | - | - | - | 2,3 |
| 4 | Оптимізація структури посівних площ, розширення площ посіву малоенергомістких культур | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Оптимізація електроспоживчого обладнання | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1700 | 1,4 |
|  | Всього | 3200 | 2300 | 3800 | 2300 | 300 | 300 | 12200 |  |

*  1- власні кошти, 2- місцевий бюджет, 3- державний бюджет, 4- інші джерела